Отчет о реализации плана

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг,

в государственном учреждении культуры «Объединении центров развития культуры»

за 2019-2020 годы

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации культуры |
| - | - |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Недостаточный уровень комфортности условий предоставления услуг | Провести капитальный ремонт крыши в здании Лит. «А, А1, А2» (г. Тула, ул. 9 Мая, 1 а) | до 01.12.2019 | директор ГУК ТО «ОЦРК» Арбекова Е.В. | Выполнены ремонтные работы крыши | октябрь 2019 года |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Недостаточный уровень доступности услуг для инвалидов | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов-колясочников в здании Лит. «А, А1, А2» (г. Тула, ул. 9 Мая, 1 а) | до 30.06.2020 | директор ГУК ТО «ОЦРК» Арбекова Е.В. | Оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов-колясочников в здании Лит. «А, А1, А2» (г. Тула, ул. 9 Мая, 1 а) | июнь 2020 года |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации культуры |
| - | - | - | - | - | - |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| - | - | - | - | - | - |

| Директор ГУК ТО «ОЦРК» | Е.В. Арбекова |
| --- | --- |